# Протокол рабочей встречи

Замените поля в квадратных скобках. Фиксируйте только согласованные решения; предложения и неизвестные сроки оставляйте отдельно.

Дата и время: [дата, время, часовой пояс]
Тема и цель: [что обсуждаем и какой результат нужен]
Участники: [имена и роли]
Статус: [черновик для проверки / согласован участниками]

# Краткий итог

[Что изменилось после разговора и что делаем дальше]

# Решения и условия

1. [Что согласовано и при каких условиях. Где проверить в записи]
2. [Следующее решение либо удалите строку]

# Задачи

| Следующее действие | Ответственный | Срок и условие начала | Где проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| [Что сделать] | [Имя / не назначен] | [Дата / не согласован; условие, если есть] | [Таймкод / заметка] |
| [Что сделать] | [Имя / не назначен] | [Дата / не согласован; условие, если есть] | [Таймкод / заметка] |

# Нужно уточнить

[Открытый вопрос, у кого уточнить и когда вернуться к нему, если это согласовано]

# Предложения без решения

[Обсуждённые варианты, которые ещё не приняты]

# Проверка участниками

[Кто и когда подтвердил или исправил спорные пункты]
[Уточнения после встречи с датой и автором изменения]

ГРАФ — руководство и пример заполнения протокола

# Как заполнить протокол

Шаблон подходит для обычной рабочей встречи. Если в организации установлен обязательный формат, используйте его. Скопируйте первую страницу и удалите ненужные поля.

# Что сверить с разговором

Решение: есть ли явное согласие. «Предлагаю» и «можем» ещё не означают «решили». Сохраните условия и исключения.

Ответственный: взял ли человек задачу. Упоминание проблемы не означает согласия выполнить работу.

Срок: был ли он согласован именно для этой задачи. Если нет, напишите «не согласован». Не переносите срок соседней задачи.

Источник: запишите таймкод или указание на разрешённую рабочую заметку. Не включайте закрытую ссылку в публичный документ.

Подтверждение: попросите участников поправить спорное. Отсутствие ответа само по себе не подтверждает договорённость.

# Короткий пример

Вымышленный диалог для обучения. Это не запись клиента и не результат обработки в ГРАФ.

Марина: «Покажем макет в пятницу, если получим данные до среды».
Олег: «Я уточню у заказчика, когда придут данные».

Решение о дате показа ещё нужно подтвердить. В протокол можно перенести обязательство Олега уточнить срок передачи данных, сохранив отсутствие срока самой задачи.

| Следующее действие | Ответственный | Срок и условие начала | Где проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточнить у заказчика срок передачи данных | Олег | Не согласован | Реплика Олега |

Показ макета в пятницу при получении данных до среды остаётся предложением с условием. Марину нельзя назначать исполнителем без её согласия.

# Если у вас уже есть запись

В ГРАФ готовую запись можно загрузить через браузер и после обработки открыть расшифровку и итоги встречи. Перед отправкой команде проверьте имена, числа, отрицания и сроки по исходному разговору.

Открыть руководство ГРАФ с шаблоном и учебным результатом

Шаблон подготовлен ГРАФ. Версия от 31 октября 2026 года. Можно копировать и адаптировать для своей работы.